## Slide 1: 目录
项目概述
市场分析
需求定义
执行策略
  里程碑计划
  产品营销策略
  配套软件方案
  技术可行性分析
  资源投入分析
  风险和问题
决策申请

## Slide 2: 技术准备度
关键技术 | 技术准备度描述 | 当前状态 | 风险描述 | 风险应对措施
日志存储分析 | 采集带外、带内设备硬件日志，研究大规模日志采集、存储方案，使用关键字检索日志相关度，日志分析诊断技术。 | 研究进行中 | 大规模日志存储方案需要研究，日志诊断模型需要一步步总结提炼，人力相对紧张 | 调研开源日志存储框架方案，梳理研究并抽象日志诊断逻辑，加班加点完成工作
InService大规模设备管理 | 不同产品线、不同业务类型采用分库分表存储，提高数据读写速率；资源调度采用云端统一调度，规避数据并发；业务集群采用SpringCloud和容器相结合实现业务模块的扩缩容 | 研究进行中 | 无法模拟大规模数据下的全链路压力测试 | 模块压力测试；搭建虚拟测试设备进行压测
功耗管理 | 采集瞬时功率，研究基于时间窗口的功率预测，利用继承树的功耗控制算法，平衡高低负载的功率供给，实现功耗优化 | 研究进行中 | 准确的功耗预测实时性较低，无法满足功耗控制的实时性要求 | 使用实时性高的算法，采取较为保守的功耗优化算法
网络自动拓扑 | 研究服务器与网络设备自动拓扑技术与滑框分片加载技术，大批量数据页面渲染，基于用户行为实现视口位置变化缩放加载，实现完整的自动网络拓扑 | 网络自动拓扑V7开发中 | 除了华为交换机外，其他厂商交换机与服务器拓扑关系算法难以找到；设备量大页面卡顿 | 借助中讯、NFV客户设备，研究寻找；滑框分片加载数据
多数据中心管理 | 基于联邦集群理念，研究大规模数据通信交互、 跨集群资源同步；异步任务调度等技术 | 研究进行中 | 缺失该领域的工程师和专家 | 加大时间投入，集中多人力量攻关

## Slide 3: 关键技术实现路径策略
关键能力 （平台、芯片、关键技术） | 获取方式 | 交付规格 | 交付时间
日志存储分析 | 自研 | 实现大规模带内外硬件日志的采集框架 实现大规模日志的结构化存储 实现日志的相关度检索 实现日志分析模型的抽象 | 2022.12.30
InService大规模设备管理 | 自研 | 1.支持50w+设备的在线管理 2.支持业务扩缩容，滚动更新 3.支持数据库分库分表，读写分离 | 2022.12.30
功耗优化 | 自研+合作伙伴合作 | 实现功耗优化算法 实现继承树的功耗控制算法 | 2022.12.30
网络自动拓扑 | 自研 | 核心层、汇聚层、接入层设备的管理、自动、手动拓扑图的绘制， 华为交换机能够自动拓扑 | 2022.12.30
多数据中心管理 | 自研 | 实现ISPIM多数据中心联邦集群管理 | 2022.12.30

## Slide 4: 初步可行性分析结论
关键技术点 | 关键技术难点 | 技术解决方案分析 | 风险
日志存储分析 | 1、大规模设备日志采集 2、大规模设备日志结构化存储 3、日志诊断分析模型建立 | 1、采用大规模监控任务框架，实现日志的平稳采集 2、基于ElasticSeach自动索引技术，解决日志存储的分片问题 3、梳理故障诊断流程逻辑，抽象化诊断流程，逐步建立诊断模型 | 无
InService大规模设备管理 | 1、大规模数据读写速率； 2、云端数据并发 3、业务扩缩容 | 1、不同产品线、不同业务类型采用分库分表存储及读写分离，热点数据采用内存缓存，非及时性数据采用队列缓存进行削峰填谷。 2、资源调度采用云端统一调度，可以根据时间片、业务压力、流量、业务优先级等指标进行分片，保证数据不丢失，延时低 3、业务集群采用SpringCloud和容器相结合实现业务模块的扩缩容，根据设备量、客户量进行扩缩容 | 无
功耗优化 | 1、功耗优化后对业务的影响的衡量 2、功耗优化算法的调优及测试 | 1、编写工作负载程序，对CUPS进行调整，比较功耗优化前后的负载的工作表现 2、池化功率供给，抽象化功耗策略模型，和合作何伙伴交流优化方式并测试 | 无
网络自动拓扑 | 1、如何找出各大厂商交换机与设备的链路关系以及验证 2、如何呈现数据中心复杂、量大的网络关系 | 1、借助NFV、中讯客户的环境，进行技术攻关与验证； 2、采用瓦片技术，分片分批加载连通子图，计算后置，前端仅展示的方式进行数据聚合加载； | 无
多数据中心管理 | 1、大规模数据通信交互； 2、跨集群资源同步； 3、任务调度全异步； | 1、采用websocket长链接、mq消息组件等技术，实现实时通信，数据交互； 2、资源同步可采用消息组件、定时分析数据差异、实时同步等手段保障数据一致性； 3、任务调度流程全异步化设计实现，如异步调度、异步运行、异步回调等，有效对密集调度进行流量削峰； | 无

## Slide 5: CBB分析
CBB模块类型 | CBB模块名称 | 输出/复用 | 备注
带外管理 | ISM-SDK | 复用 | ISM-SDK是浪潮服务器统一管理运维SDK，通过带外的方式统一运维管理不同型号的浪潮服务器，屏蔽不同服务器的差异，提供标准的接口输出，功能覆盖服务器基本功能，可通过IPMI/RESTful/Redfish方式对服务器进行运维管理。 标准化输出，通过ISM-SDK可以屏蔽不同服务器接口的差异，实现浪潮服务器的快速兼容。
带内管理 | ISMA | 复用 | ISMA是针对浪潮服务器统一管理运维SDK，通过带内的方式统一运维管理不同型号的浪潮服务器，屏蔽不同服务器的差异，提供标准的接口输出，通过集成厂商工具，驱动实现标准化管理。 标准化输出，通过ISMA可以屏蔽不同服务器接口的差异，实现浪潮服务器的快速兼容。
安全组件 | 双因素认证 | 复用 | 双因素认证（Two-factor authentication，简称 2FA）,用户身份鉴别同时需要两个因素的证据，常用的双因素组合是密码 + 其它认证方式，如密码+个人证书、密码+手机验证码、密码+邮箱验证码、密码+U盾等。 双因素认证通过加强认证方式和手段，提高产品的安全特性。
CBB输入

## Slide 6: CBB分析
CBB模块类型 | CBB模块名称 | 输出/复用 | 复用项目名称/共用关系/CBB库 | CBB编码 | 备注
软件CBB | 服务微内核框架 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-boot cdc-boot-autoconfigure
软件CBB | 各中间件配置 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-boot-starter-xxx
软件CBB | 工具集合二方库 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-commons-xxx
软件CBB | MOD框架 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-chaos-mod
软件CBB | 任务框架 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-chaos-task
软件CBB | 资源发现 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-chaos-asset-discovery
软件CBB | 资产管理 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-chaos-asset
软件CBB | 告警引擎 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-chaos-alarm
软件CBB | 监控管理 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-chaos-monitor
软件CBB | 控制管理 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-chaos-control
软件CBB | 日志管理 | 输出 | CDC | ISPIM-CDC代码库 | cdc-boot-starter-system-logger
领域 | 项目计划拆解的模块数目 | 项目计划复用CBB的模块数目 | 项目计划输出的CBB模块数目 | 计划的CBB复用率
软件CBB | 22 | 11 | 11 | 0.50
CBB输出
CBB计划复用率

## Slide 7: 专利信息分析
专利类型 | 专利介绍 | 价值评估 | 责任人 | 完成时间
发明专利 | 服务器运维、日志分析、固件配置等 | 保护服务器管理套件等产品先进的技术理念和技术架构、方案 | 王晓通、李锋 | 2021.12
实用新型 | 机柜管理 | 通过研究可移动机柜装置，解放运维工程师的工作强度、提高工作效率 | 王晓通、李锋 | 2021.11
外观设计 | 智能一体机 | 结合主流设计，保护公司服务器的外观视觉传达，包括产品的智慧感和科技性 | 王晓通、李锋 | 2021.10
1、专利布局
2、专利风险分析
风险类型 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 风险影响的描述 | 风险响应计划 | 责任人
专利侵权纠纷 | 竞争对手的专利无效、专利侵权诉讼等 | 较低 | 高 | 高 | 可能会带来巨额的专利经济价值赔偿等 | 对技术先进行全面的专利防侵权检索，判断是否有落入他人专利权保护范围的可能性，提前做好规避性的方案和应对措施。了解竞争对手的专利情况，建立专利预警机制，做到有备无患。 | 科技创新部
产品责任风险 | 产品是否能达到其所声称的要求 | 较低 | 中 | 中 | 可能会带来专利无效、驳回等 | 专利申请时不得夸大其词，要基于事实和理论 | 研发部门